Chat interno da Xperiun - Carrega todas as informações relevantes da empresa

# Objetivo

Criar um chat pautado na arquitetura RAG onde passaremos todos os documentos da empresa para essa arquitetura e com isso, trazemos mais eficiência e contexto para levar as informações para a IA (lembrando que ela não receberá o documento da empresa de forma completa, apenas os pedaços relevantes)

# Para quem é

Time de vendas, pós vendas, compliance, compras e lideranças não técnicas e técnicas.

# O que ele responde

- Gestão de contratos e seus reajustes

- Políticas de preços e suas principais regras

- Política de fornecedores

- tudo que tiver dentro do time de receita

# E o que não pode faltar

- A busca deve sempre trazer o chunk que encontrou a resposta ou melhor, precisa trazer sempre os K chunks para conferirmos se a busca semântica funcionou e so depois trazer a resposta

Arquitetura e Stack a se utilizar

# Objetivo

Desenvolver através da arquitetura RAG um chat personalizado da Xperiun. Para isso desenvolveremos em ondas, sabendo que, desde a etapa 0 eu quero visualizar todas as informações na plataforma a ser desenvolvida. Exemplo: Quando fazer o Retriever do RAG, eu conseguir ver, os chunks gerados la na plataforma…e a medida que formos evoluindo, ela vai trazendo mais  funcionalidades para cada etapa, então quando for a parte do Augmented, eu quero enviar uma pergunta e ver os K chunks retornados e assim por diante até finalizar.

# Desenvolvimento

Iremos desenvolver em 5 ondas:

1 - Desenvolver a plataforma em Python usando tanto o Langchain para o RAG quando o Streamlit para visualizar cada etapa do RAG. Utilize a versão 3.11+ do python e isole o ambente para evitar conflitos

2 - Fazer os chunks dos documentos da Xperiun que estão na pasta ‘docs/’ dentro do projeto. Tudo que estara ali eu quero que utilize um Chunks de 350 caracteres com um Overlap de 40. Para fazer o embbeding, pode usar o modelo da Open AI text-embedding-3-small

3 - Quero visualizar os chunks lá no streamlit, tendo uma visão de quantos chunks geramos e conseguir selecionar esses chunks

4 - Após isso, quero que avancemos na parte de Augmented, onde eu digito uma pergunta no chat, e ele me trará os 3 chunks mais similares…ainda não usarei IA, apenas a busca semântica. Para o banco de dados, podemos usar o Chroma sem a necessidade de instalar um banco vetorial, que ele funcione apenas enquanto o meu projeto estiver rodando

5 - Finalizando, faremos o Generation, onde usarei exatamente a API do claude na versão opus 5.5 para enviar tanto o system prompt que você criará, a pergunta do usuário e os K chunks retornados na etapa anterior.

Coloque todas as variaveis no .env.example que eu mudarei com as credenciais oficiais no .env.

Agents.md - regras da casa

# Obejtivo

Se guiar entre as pastas do projeto para sempre executar a orquestração da forma mais ASSERTIVA o possível

# Pastas

Sempre que executar um comando, leia as seguintes pastas:

1 - Sempre leia o arquivo PRD.md e execute o que está lá

2 - Após o PRD.md, leia sempre o SPEC.md. Toda decisão tecnicamente correta irá passar por SPEC e depois PRD. Se tiver alguma dúvida, me pergunte!

3 - docs/ -> Toda a fonte da verdade que usaremos para fazer o RAG

4 - contexto/ -> Todo o contexto de quem é a xperiun

Sempre execute nessa ordem e NUNCA INVENTE nenhum dado, sempre me diga quando não conseguir determinada informação